6

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о ходе реализации  муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Находкинском городском округе на 2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года».
Ответственный исполнитель (контроль за реализацией Программы) -администрация Находкинского городского округа 
(соисполнитель-управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского     городского округа)
Отчетный период: 2011-2014 годы
Исполнитель: главный специалист 2 разряда управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа Разуваева Светлана Ивановна
Тел. 69 82 10

Начальник управления ЖКХ 

администрации Находкинского 

 городского округа                                                                                           Е.П.Лункин


За период с 2011 года по 2014 год на реализацию муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Находкинском городском округе на 2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года» в бюджете Находкинского городского округа было предусмотрено 165 870,153 тыс. руб., в том числе:- средства краевого бюджета- 124 877,32 тыс. руб.

- средства местного бюджета- 40 992,833 тыс. руб.

Сумма произведенных расходов составляет 163 158,57 тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета- 122 552,12 тыс. руб.

- средства местного бюджета- 40 606,45 тыс. руб.
 
В 2011 году  объем средств, направленный на реализацию муниципальной  программы составил 77 511,46 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета – 7 757,0 тыс. руб.

- средства краевого бюджета – 69 754,46 тыс. руб.

Сумма произведенных расходов составляет 77 504,96 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 7 750,5 тыс. руб.

- средства краевого бюджета – 69 754,46 тыс. руб.
В 2011 году в рамках  муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- техническое перевооружение котельной №3.3, расположенной по ул. Школьная,24 в г. Находка под установку угольных котлов КЕ 25-14 №4 и №5                          (монтаж топки, монтаж металлоконструкций каркаса котла, барабанов, коллекторов, труб конвективного пучка, радиационных поверхностей нагрева, трубопроводов в пределах котла, обмуровка котла, гидравлические испытания котла, монтаж электрооборудования, монтаж средств управления котла, пусконаладочные работы)


Техническое перевооружение вышеуказанной  котельной  необходимо  в целях экономии, для работы на более дешёвом твёрдом топливе (уголь) и выработки тепловой энергии для использования её в дальнейшем в тепловых сетях на коммунально-бытовые нужды жилого микрорайона.


В 2012 году  объем средств, направленный на реализацию мероприятий составил 43 960,21 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета – 19 742,0 тыс. руб.

- средства краевого бюджета-    24 218,21 тыс. руб.

Сумма произведенных расходов составляет 41 504,11 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 19 611,1 тыс. руб.

- средства краевого бюджета – 21 893,01 тыс. руб.

В 2012 году в рамках  муниципальной программы  выполнены следующие мероприятия:

- реконструкция теплосетей ( 4645 п.м)

- замена водоподогревателей пароводяных ПСВ 125-1 на котельной  №1.1                      ул. Пирогова 

- замена водоподогревателей ПП1-008-7-2 на котельной №1,3.                                          ул. Судоремонтная

- установка частотного регулирования с заменой насосного оборудования на ВНС «Луначарского»


В 2013 году объем средств, направленный   на реализацию мероприятий составил 44 398,483 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета – 13 493,833 тыс. руб.

- средства краевого бюджета-    30 904, 650 тыс. руб.

Сумма произведенных расходов составляет 44 149,5 тыс. руб., в т.ч.:

средства местного бюджета-13 244,850 тыс. руб.

- средства краевого бюджета- 30 904,650 тыс. руб. 

В 2013 году в рамках  муниципальной программы  выполнены следующие мероприятия:

- реконструкция системы теплоснабжения от котельной №3.5 м. Шефнера до моста проспекта Мира (1 770,0 п.м.)

- монтаж теплосети для закрытия котельной № 1.2 ул. Макарова и переключение на котельную № 1.5 (территория ОАО «БАМР»)- (2 500,0 п.м.)


В 2014 году в рамках муниципальной  программы  заключен муниципальный контракт на работы по монтажу автономных модульных котельных № 4.4                            ул. Береговая,14а и 4.14 ул. Садовая,1 с монтажом тепловых сетей в городе Находка.
Из бюджета Находкинского городского округа на 2014 г. были исключены расходы на финансирование, так как данные работы  будут выполняться  в 2015 году.
Для оценки эффективности муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Находкинском городском округе на 2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года» по разделу  «жилищно-коммунальное хозяйство» предлагаем принять следующие целевые индикаторы:
СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРЫ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Находкинском городском округе на 2010-2014 годы и на перспективу 
до  2020 года»
	№ п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которые осуществляются с использованием общих приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в мнгоквартирных домах
	%
	65
	16,1
	100
	80,3
	100
	82
	100
	82
	-16,0
(нежелание населения ставить за свой счет  общие домовые приборы учета)

	2
	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которые осуществляются с использованием общих приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах


	%
	70
	23,9
	95
	30,1
	100
	25,6
	100
	27,6
	-72,4
(нежелание населения ставить за свой счет  общие домовые приборы учета)

	3.
	Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которые осуществляются с использованием общих приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах
	%
	60
	65,2
	95
	98
	100
	91,6
	100
	98,1
	-1,9

	
	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
	Тыс. Куб. М.
	-33,6
	-2,47
	-51,7
	-2,47
	-35,47
	-3,63
	-19,2
	-0,5
	-18,7

	
	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче
	Тыс. Гкал.ч.
	-3,5
	-22,32
	-3,58
	-12,12
	-3,6
	-3,3
	-3,7
	-71,6
	67,9

	
	Динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче
	Тыс.Кв.час
	10,95
	-7,4
	11,49
	-7,4
	12,07
	-10,8
	12,6
	-7,5
	


ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Находкинском городском округе на 2010-2014 годы и на перспективу до  2020 года»
2011 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия


	Ответственный исполнитель
	Код бюджетной классификации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз

Пр
	ЦСР
	ВР
	СБР, план на 1 янв. 2013 года
	СБР, план на 31 дек. 2013 года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Реконструкция, модернизация и капремонт объектов ЖКХ
	Администрация НГО
	851
	0500/0502
	7952100
	243
	0,0
	7 757,0
	7 750,5

	2.
	
	
	851
	0500/0502
	7952100
	244
	
	
	

	3.
	Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
	
	851
	0500/0502
	5223430
	243
	0,0
	69 754,46
	69 754,46

	
	Итого
	
	
	
	
	
	0,0
	77 511,46
	77 504,96


2012 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия


	Ответственный исполнитель
	Код бюджетной классификации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз

Пр
	ЦСР
	ВР
	СБР, план на 1 янв. 2012 года
	СБР, план на 31 дек. 2012 года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Реконструкция, модернизация и капремонт объектов ЖКХ
	Администрация НГО
	851
	0500/0502
	7952100
	243
	15 000,00
	19 742,0
	19 611,1

	2.
	
	
	851
	0500/0502
	7952100
	244
	9 694,88
	
	

	3.
	Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
	
	851
	0500/0502
	5223430
	243
	
	24 218,21
	21 893,01

	
	Итого
	
	
	
	
	
	24 694,88
	43 960,21
	41 504,11


2013 год
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия


	Ответственный исполнитель
	Код бюджетной классификации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз

Пр
	ЦСР
	ВР
	СБР, план на 1 янв. 2013 года
	СБР, план на 31 дек. 2013 года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Реконструкция, модернизация и капремонт объектов ЖКХ
	Администрация НГО
	851
	0500/0502
	7952100
	411
	9 000,0
	13 493,833
	13 244,850

	2.
	Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
	
	851
	0500/0502
	5223410
	411
	
	20 767,385
	20 767,385

	3.
	Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
	
	851
	0500/0502
	5223430
	411
	
	10 137,265
	10 137,265

	
	Итого
	
	
	
	
	
	9 000,0


	44 396,483
	44 149,500


2014 год
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия


	Ответственный исполнитель
	Код бюджетной классификации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз

Пр
	ЦСР
	ВР
	СБР, план на 1 янв. 2014 года
	СБР, план на 31 дек. 2014 года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Реконструкция, модернизация и капремонт объектов ЖКХ

	Администрация НГО
	851
	0500/0502
	7952100
	414
	12 600,0
	0
	0

	2.
	Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	
	12 600,0

	0
	0


ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВО НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Находкинском городском округе на 2010-2014 годы и на перспективу до  2020 года»
2011 год
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов

(в соответствии с программой)
	Фактические расходы (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в НГО на 2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года» 
	всего
	77 511,46
	77 504,96

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции)
	0
	0

	
	
	Краевой  бюджет (субсидии, субвенции)
	69 754,46
	69 754,46

	
	
	Бюджет НГО
	7 757,0
	7 750,5

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0
	0


2012 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов

(в соответствии с программой)
	Фактические расходы (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в НГО на 2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года» 
	всего
	43 960,21
	41 504,11

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции)
	0
	0

	
	
	Краевой  бюджет (субсидии, субвенции)
	24 218,21
	21 8793,01

	
	
	Бюджет НГО
	19 742,0
	19 611,1

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0
	0


2013 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов

(в соответствии с программой)
	Фактические расходы (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в НГО на 2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года» 
	всего
	44 398,483
	44 149,5

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции)
	0
	0

	
	
	Краевой  бюджет (субсидии, субвенции)
	30 904,65
	30 904,65

	
	
	Бюджет НГО
	13 493,833
	13 244,85

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0
	0


2014 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов

(в соответствии с программой)
	Фактические расходы (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в НГО на 2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года» 
	всего
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции)
	0
	0

	
	
	Краевой  бюджет (субсидии, субвенции)
	0
	0

	
	
	Бюджет НГО
	0
	0

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0
	0


ПЕРИОД с 2011 года по 2014 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов

(в соответствии с программой)
	Фактические расходы (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в НГО на 2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года» 
	всего
	165 870,153
	163 158,57

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции)
	0
	0

	
	
	Краевой  бюджет (субсидии, субвенции)
	124 877,32
	122 552,12

	
	
	Бюджет НГО
	40 992,833
	40 606,45

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0
	0


